附件4

2018年度连州市补短板工作计划

| 序号 | 任务 | 目标 | 举措 | 承办单位 | 分管领导 | 承办人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好农村电网专项规划 | 1.完成2018年度电网规划滚动修编报告； 2.完成农村电网投资1.5亿元。 | 1.开展配网普查，完善基础数据； 2.编制2018年规划报告； 3.加大对农村地区，特别是贫困地区电网建设投资力度。 | 连州供电局 | 陈伟坚 | 邓艺 | 13828595506 |
| 2 | 加强农村电网改造升级，增强农村电网供电能力 | 1.户均容量达到2千伏安以上； 2.农村居民端电压合格率达到99.968%以上。 | 1.对电网中“卡脖子”的线路进行增容改造； 2.对重过载、低电压台区进行改造。 | 连州供电局 | 陈伟坚 | 邓艺 | 13828595506 |
| 3 | 信息基础设施建设 | 1.积极推进光纤到户、移动通信基站、铁塔站址等信息基础设施建设； 2.完成66个省定贫困村光纤宽带网络及无线通信网络全覆盖。 | 1.根据省的工作部署，制定年度工作计划，积极协调各电信运营商按要求完成光纤到户、移动通信基站、铁塔站址建设指标； 2.加强与住建、工商、规划、通建办等部门联动，解决电信运营企业在建设过程中遇到的困难和问题； 3.积极推进“全光网”市建设，加强66个省定贫困村光纤宽带网络及移动通信网络建设，引导和支持运营商推进光纤宽带及移动通信网络进贫困村，实现贫困村光纤宽带网络及无线通信网络全覆盖。 | 市经济和信息化局 | 陈阙 | 陈国彬 | 6623015 |
| 4 | 推进电动汽车充电基础设施建设 | 按清远部署，完成充电站和充电桩建设任务。 | 1.引进社会资本； 2.发挥供电部门引领示范作用。 | 市发展改革局 | 林海 | 陈建鹏 | 6618436 |
| 5 | 加快市天然气管道建设 | 1.完成工商户接驳10户 2.完成金海丽城294户、海富御景新城441户天然气安装 3.完成工商户附属中压建设开挖接驳10处 | 1.加强与新建小区开发商沟通，积极开发天然气用户； 2.积极开展老小区天然气宣传，开展天然气相关建设工作； 3.加大城市燃气管网建设施工力度，保证完成开挖接驳任务； 4.及时响应主管部门指示任务，加强沟通交流，完成建设目标 。 | 市新奥燃气有限公司 | 张风坤 | 高飞 | 18933139979 |
| 6 | 推进城市道路建设，完善交通网络 | 完成市2018年十件民生实事内街小巷改造工程，市区部分主干道人行道路面改造工程，市良江路、沿江路扩建工程，星子河东路建设工程。 | 1.严格按照“硬化、亮化、美化”三化标准对市区15条内街小巷进行升级改造； 2.完成市区13条主干道人行道路面升级改造； 3.完成良江路、沿江路扩建； 4.完成星子河东路建设。 | 市城市综合管理局 | 陈英华 | 邝景达 | 13926604686 |
| 7 | 加强生活垃圾无害化处理设施建设 | 市区生活垃圾无害化处理率达100% | 1.加强对市连洁环保有限公司的监管工作； 2.完善龙头山垃圾卫生填埋场运行管理工作，务求无害化达标规范。 | 市城市综合管理局 | 陈英华 | 成少杰 | 6624274 |
| 8 | 进一步推进农村公路建设工作 | 1.新农村公路硬底化建设45公里； 2.行政村通客运窄路面扩宽135公里； 3.行政村通客运生命安全防护工程250公里； 4.建设农村客运候车亭64个。 | 1.制定《市2018年度农村公路“补短板”实施方案》； 2.编制完成《2018年市农村公路建设重点目标任务分解明细表》，严格落实各项建设任务。 | 市交通运输局 | 梁建忠 | 邓伟航 | 13828587078 |
| 9 | 加快普通公路建设 | 提升国省道公路通行能力，加快推动公路路面升级改造项目前期工作进程。 | 加快推动国道107线连州三村至邓家洞段及省道346线连州星子至大陂洞段路面改造项目前期工作于2018年内完成，争取2019年春运后动工建设。 | 市公路管理局 | 陈勇智 | 汤建宽 | 6668517 |
| 10 | 继续推进镇村污水处理设施建设 | 争取(PPP)项目落实地和动工建设。 | 1.成立市ppp模式整县推进村镇污水处理设施建设项目领导小组，负责统筹协调我市PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目； 2.从前期准备工作开始全程进行跟踪协助，及时协助资本方开展选址、用地、建设等问题，确保我市镇村污水处理项目严格按照上级要求圆满完成。 | 市住房和城乡规划建设局 | 黄志华 | 夏俊杰何义新 | 1392660875713927616999 |
| 11 | 山区五市中小河流治理工程 | 完成山区五市中小河流治理河长38.08km，完成投资7920.12万元 | 1.加强组织领导； 2.加快项目前期工作； 3.加快工程建设进度； 4.及时足额落实地方自筹资金； 5.狠抓督查督办。 | 市水务局 | 成国栋 | 李康华 | 6627073 |
| 12 | 村村通自来水工程 | 完成86个村委会，涉及254个自然村，受益农村人口80845人。 | 1.明确责任，倒排工期； 2.切实加强组织领导，加大督查力度，奖先惩后； 3.加强工程建设管理，充分利用好奖补政策； 4.加大督查和指导工作力度； 5.加强信息报送及宣传工作。 | 市水务局 | 钟世勇 | 黄镇杰 | 6676837 |
| 13 | 提升妇女儿童医院服务能力和强化公共卫生服务能力 | 启动市妇幼保健院外迁扩建工程，推进项目建设前期工作。 | 1.落实项目建设资金； 2.加大督促督办力度，加快项目实施。 | 市卫生计生局 | 李海波 | 欧联江 | 6612360 |
| 14 | 打造区域医疗中心 | 启动市人民医院工程，推进人医新住院综合大楼、改扩建项目（新急诊综合大楼和感染科楼及其他附属设施）建设前期工作。 | 1.解决项目建设用地问题； 2.落实项目建设资金； 3.加大督促督办力度，加快项目实施。 | 市卫生计生局 | 李海波 | 欧联江 | 6612360 |
| 15 | 建设现代职业教育体系 | 积极推进清远市现代职业教育综合改革试点工作。 | 围绕推进清远市现代职业教育综合改革开展相关工作 | 市教育局 | 钟聘枝 | 李雄纲 | 6629064 |
| 16 | 加快推进义务教育均衡优质发展 | 推进我市县域内城乡义务教育一体化发展改革；推动义务教育全面“改薄”任务工作，完成2018年义务教育“改薄”任务。 | 推进《清远市人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》出台，推动我市县域内城乡义务教育一体化发展改革；继续推进《2014—2020年县城和中心镇教育布局专项规划》,合理设置学校及其规模，解决学位紧缺、学校规模过大、大班额等现象；按照《清远市教育设施规划建设管理规定》规定，确定教育设施规划、配建、移交等权责要求，督促各地落实城镇新建住宅区配建教育设施规划落地、依规建设和移交等程序中部门职责，同步建设城镇学校，确保充足学位供给，切实消除大班额；继续按计划推进我市2018年“全面改薄”工作任务，加大力度，落实好监督机制，切实落实“改薄”任务的县（市、区）的“改薄”工作。 | 市教育局 | 潘贤菊 | 李顶峰 | 6629064 |
| 17 | 推动寄宿制学校改造建设（住宿条件） | 按照省教育厅的部署，推动2018年农村义务教育寄宿制学校试点建设工作，改善农村义务教育学校在校学生、教师的学习和生活条件，保障农村学生身心健康，推进义务教育均衡发展。 | 做好我市农村义务教育寄宿制学校及及小规模学校办学情况调研工作，完善2018—2020年农村义务教育寄宿制学校建设规划，按规划全力推进2018年我市农村义务教育寄宿制学校建设。 | 市教育局 | 潘贤菊 | 李国红 | 6629064 |
| 18 | 推动建设镇级（中心学校）少年宫 | 2016年－2018年每年计划完成12个级（中心学校）少年宫改造 | 由各县（市、区）上报少年宫改造名单后联同市文明办督促各县（市、区）人民政府、教育局、财政局落实资金安排。 | 市教育局 | 黄才友 | 欧建芳 | 6629064 |
| 19 | 优化教师年龄结构和学科结构 | 解决农村中小学教师年龄老化和结构性缺编问题 | 1.建立中小学教师补充新机制。农村中小学教师补充以应届高校毕业生为主，城镇中小学教师原则上必须有本地农村学校任教3年以上经历； 2.优先安排新聘小学教师村小和教学点任教。落实高校毕业生到农村从教上岗退费政策，引导鼓励高校毕业生到农村、山区任教； 3.及时补充薄弱学科和紧缺性学科教师（英语、计算机、音乐、美术、体育等）； 4.落实省教育厅、省编办、省财政厅、省人力资源社会保障厅等联合印发的《关于推进中小学教师“县管校聘”管理改革的指导意见》，实现县域内教师由“学校人”向“系统人”转变。 | 市教育局 | 潘贤菊 | 苏志坚 | 6628588 |
| 20 | 劳动力技能晋升培训 | 完成3000人劳动技能晋升培训任务，围绕着我市技能培训的任务开展培训，力争于12月初100%完成任务。 | 依靠我市5个培训机构，采取有力措施开展培训，无论是星期六、日都无间断深入到镇、村委会级对学员进行技能培训。 | 市人力资源和社会保障局 | 郑水长 | 陈资廉 | 6623103 |
| 21 | 贯彻落实即将出台的《清远市激励科技创新十条政策》 | 大力引进带领关键技术、带动新兴学科的高端人才及正（副）高级专技人才、博（硕）士研究生 | 1.对引进并入选国家“千人计划”、“万人计划”专家和省“珠江人才计划”、“广东特支计划”、“扬帆计划”团队、杰出人才与领军人才，分别按中央财政给予入选专家经费补助（视同国家奖金）和省资助额度1:1予以配套支持； 2.对引进带着重大项目、带领关键技术、带动新兴学科的高端人才，实行一事一议； 3.对新引进的博士研究生、硕士研究生和高级职称专技人才发放高额生活补贴。 | 市人力资源和社会保障局 | 何文奖 | 邓安 | 6678091 |
| 22 | 参加清远举办的第四届“高端人才交流会” | 加强我市企业与高端人才合作交流，促进人才、企业、项目对接。 | 拟参加定于2018年9月下旬举办的第四届“高端人才交流会”。 | 市人力资源和社会保障局 | 何文奖 | 邓安 | 6678091 |
| 23 | 深化职称制度改革 | 着力构建完善职称制度政策、评审组织、专家服务、监督管理等体系，加快培养专业技术人才队伍。 | 依据省、市的职称制度改革实施方案和实施意见，结合我市实际，研究制定我市职称制度改革实施方案。 | 市人力资源和社会保障局 | 黄雄 | 潘伟玲 | 6667036 |
| 24 | 继续推进精准扶贫精准脱贫工作 | 按照贫困户“八有”指标要求，确保到2020年如期完成脱贫的目标任务。 | 加强联系相关行业部门推进固本强基、基础设施建设、社会保障、医疗保险和医疗救助保障、人居环境改善、产业发展、教育文化、劳动力就业等脱贫攻坚八项工程。 | 市扶贫办 | 黄赟贤 | 邹国星 | 6618103 |
| 25 | 农业品牌建设 | 力争新增“三品一标”6个 | 1.加快农产品产地认定和产品认证步伐，全市依托当地优势农业产业和特色农产品，大力发展无公害、绿色、有机农产品生产基地，提高农产品品牌的影响力； 2.在不断扩大全市“三品一标”生产总量的同时，积极抓好“三品一标”知识的宣传普及工作，引导人们正确认识优质安全农产品，推进绿色食品事业发展。 | 市科技和农业局 | 陈志穆 | 胡爱国 | 6639009 |
| 26 | 推进美丽乡村建设 | 1.完成全域内40%以上自然村创建成为“整洁村档次以上（以示范村为主）的美丽乡村； 2.完成投入奖补资金6.9亿元用于全域推进新农村建设项目。 | 综合大专项，全域推进新农村建设项目。将美丽乡村建设工程、污水处理PPP项目、村村通公路硬底化、村村通自来水、农村垃圾处理、农村基层党组织建设等工作统筹起来，按照全市一盘棋思想，由市统一招标建设。 | 市委农办 | 张就友 | 马丹 | 13927610026 |
| 27 | 发展乡村旅游的供给能力 | 繁荣乡村旅游 | 1.不断完善乡村旅游点的配套设施，提升我市乡村旅游的档次、旅游接待能力及旅游品质，提高游客满意度； 2.利用报纸、微信、微博、广告牌等平台多方位对我市乡村旅游进行宣传推广，增加市场的知名度，增强市场竞争力。 | 市旅游局 | 冯艳萍 | 黄扬杰 | 13500292959 |
| 28 | 完成省下达文化支出任务 | 我市人均公共文化财政支出不低于160元 | 市财政加大对文化的投入，加快公共文化支出进度，确保我市人均公共文化财政支出不低于160元。 | 市财政局 | 欧映刚 | 陈震丽 | 6678891 |